**WARUNKI PŁATNOŚCI**

Warunki płatności wynagrodzenia zostały określone w §5 oraz §6 umowy.

Ponadto:

1. W przypadku obciążenia Zamawiającego kosztami za zajęcie pasa drogowego oraz pasa frontu robót w liniach rozgraniczających ulicna czas realizacji przedmiotu Umowy koszty te ponosić będzie Zamawiający, a następnie obciąży nimi Wykonawcę.
2. W przypadku powstania dodatkowych kosztów wynikających z przekroczenia przez Wykonawcę terminów zajęcia terenu określonych w pozyskanych umowach liniowych, umowach dzierżawy bądź innych decyzjach lub porozumieniach koszty te ponosić będzie Wykonawca.
3. W przypadku przekroczenia uzgodnionych w Harmonogramie terminów zajęcia pasa drogowego określonych w decyzjach administracyjnych oraz wynikających z tego faktu powstania dodatkowych kosztów np. działania komunikacji zastępczej i wozokilometrów, utrzymania wyznaczonych objazdów, utrzymania tymczasowych przystanków komunikacji miejskiej itp. koszty te ponosić będzie Wykonawca.